**แผนการดำเนินงาน**

**ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

**ของ**

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ และ ให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ซึ่งทำให้การดำเนินงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด และเป็นการบริหารงาน และ การติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการบูรณาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกัน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

**สารบัญ**

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

|  |  |
| --- | --- |
| **เรื่อง** | **หน้า** |
| **ส่วนที่ ๑ บทนำ** |  |
| ๑.๑ บทนำ | ๔ |
| ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๕ |
| ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๕-๖ |
| ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | ๗ |
| **ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม** |  |
| ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) | ๘-๑๒ |
| ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) | ๑๔-๔๒ |

**ส่วนที่ ๑**

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

**๑.๑ บทนำ**

ตามที่องค์การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ใช้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา รายละเอียดแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ) เป็นแผนที่แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ และใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำเอาโครงการพัฒนา /กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะทำข้อบัญญัติงบประมาณไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

หลังจากทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องมีแผนที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมทีดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แผนดังกล่าวที่ว่านี้คือ แผนการดำเนินงาน มีลักษณะเป็น แผนดำเนินการ (Action Plan ) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ฉบับนี้ ได้บรรจุโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารเกษมทรัพย์ ทั้งโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์และโครงการของหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานต่อไป

**๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

๑.เพื่อให้สอดคล้องและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.เป็นการบรรจุโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่พร้อมจะไปปฏิบัติได้ทันที

๓.เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ชัดเจน

๔.เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๕.เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินการ และประเมินผล

**๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

###### ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริง ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์

###### ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๑) โดยในร่างแผนการดำเนินงาน มี ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๑ บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๑)

๒.๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๒)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์ นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์

๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ เพื่อให้ความเห็นชอบ

๓.๓ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถจัดทำแผนภูมิสรุปได้ ดังนี้**

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่นๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบล จ

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบล

เสนอร่างต่อนายก อบต.

**ประกาศใช้**

นายก อบต.

**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ**

๑. เพื่อควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล โครงการได้อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกโครงการ

๓. เพื่อทราบรายละเอียดของแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการได้ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ได้อย่างชัดเจน

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

๕. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น

หากคาดว่าจะดำเนินการจัดทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด ให้เสนอขอขยายเวลาจัดทำแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๑ แล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นๆ

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

๑.แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา สามปี และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ(Action Plan)

๒. แผนการดำเนินงานต้องจัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่เสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. แผนการดำเนินงานเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ ๒**

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**ส่วนที่ ๒**

แบบ ผด.๐๑

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้น**  **แนวทางที่** ๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์  **แนวทางที่** ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ  **แนวทางที่** ๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ | ๑๐ | ๑๒.๕๐ | ๑,๙๐๘,๐๐๐ | ๓๓.๗๖ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑๐** | **๑๒.๕๐** | **๑,๙๐๘,๐๐๐** | **๓๓.๗๖** |  |
| **๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**  **แนวทางที่** ๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรกรรม  **แนวทางที่** ๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่  **แนวทางที่** ๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ | ๒ | ๒.๕๐ | ๗๐,๐๐๐ | ๑.๒๔ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๒** | **๒.๕๐** | **๗๐,๐๐๐** | **๑.๒๔** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**  **แนวทางที่** ๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอุบัติเหตุจราจรทางบก  **แนวทางที่** ๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนตำรวจบ้าน/อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ | ๕ | ๖.๒๕ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๔.๔๒ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๕** | **๖.๒๕** | **๒๕๐,๐๐๐** | **๔.๔๒** |  |
| **๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**  **แนวทางที่** ๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  **แนวทางที่** ๔.๒ ประสานงานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบต.เทศบาล.อบจ.) และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค  **แนวทางที่** ๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  **แนวทางที่** ๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง  **แนวทางที่** ๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  **แนวทางที่** ๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร | ๒๗ | ๓๓.๗๕ | ๗๓๙,๓๐๐ | ๑๓.๐๘ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๒๗** | **๓๓.๗๕** | **๗๓๙,๓๐๐** | **๑๓.๐๘** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**  **แนวทางที่** ๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงค์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น  **แนวทางที่** ๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๑ | ๑๓.๗๕ | ๒๗๒,๐๐๐ | ๔.๘๑ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑๑** | **๑๓.๗๕** | **๒๗๒,๐๐๐** | **๔.๘๑** |  |
| **๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**  **แนวทางที่** ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  **แนวทางที่** ๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๑ | ๑๓.๗๕ | ๑,๗๗๖,๕๔๗ | ๓๑.๔๔ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑๑** | **๑๓.๗๕** | **๑,๗๗๖,๕๔๗** | **๓๑.๔๔** |  |
| **๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**  **แนวทางที่** ๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ  **แนวทางที่** ๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | ๓ | ๓.๗๕ | ๑๙๐,๐๐๐ | ๓.๓๖ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๓** | **๓.๗๕** | **๑๙๐,๐๐๐** | **๓.๓๖** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**  **แนวทางที่** ๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญและกำลังใจที่ดี  **แนวทางที่** ๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ  **แนวทางที่** ๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน /อนามัยโรงเรียน) | ๔ | ๕.๐๐ | ๒๕๕,๐๐๐ | ๔.๕๑ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๔** | **๕.๐๐** | **๒๕๕,๐๐๐** | **๔.๕๑** |  |
| **๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  **แนวทางที่** ๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์  **แนวทางที่** ๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ | ๑ | ๑.๒๕ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๓๕ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑** | **๑.๒๕** | **๒๐,๐๐๐** | **๐.๓๕** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| **๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**  **แนวทางที่** ๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร)  **แนวทางที่** ๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นงานบวงสรวงย่าโม  งานผ้าไหมปักธงชัย ฯลฯ | ๑ | ๑.๒๕ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๑๗ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑** | **๑.๒๕** | **๑๐,๐๐๐** | **๐.๑๗** |  |
| **๑๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**  **แนวทางที่** ๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีแลเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๖ | ๗.๕๐ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๑.๙๕ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๖** | **๗.๕๐** | **๑๑๐,๐๐๐** | **๑.๙๕** |  |
| **๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม**  **แนวทางที่** ๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ  **แนวทางที่** ๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก  **แนวทางที่** ๑๒.๓ สนับสนุนและวิสาหกิจชุมชน | ๑ | ๑.๒๕ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๘๘ | อบต.เกษมทรัพย์ |
| **รวม** | **๑** | **๑.๒๕** | **๕๐,๐๐๐** | **๐.๘๘** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๘๐** | **๑๐๐** | **๕,๖๕๐,๘๔๗** | **๑๐๐** |  |

แบบ ผด.๐๒

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์**

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**แนวทางการพัฒนา**

๑.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

๑.๓ ส่งเสริมสถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมบริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๓ | ขนาดความกว้าง ๑.๘๐ เมตร ความยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน  ๑ ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓.๖๐  ตารางเมตร | ๗๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๖ | ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘.๐๐ ตารางเมตร | ๒๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วมบริเวณอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ | ขนาดความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗.๒๐ ตารางเมตร | ๑๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วม อบต.เกษมทรัพย์ | ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๔.๕๐ เมตร โดยแบ่งห้องจำนวน ๓ ห้อง หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร | ๒๗๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองศาลา  หมู่ที่ ๑ | ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว๔๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๔.๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก | ๙๙,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ ๖ (สายทางบ้าน  ปอนางเหริญ-บ้านขี้เหล็ก) | ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก และติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ ๗ | ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก และติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๘๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเฟือง  หมู่ที่ ๘ (สายทางบ้านดอนมะเฟือง-บ้านเชียงสา) | ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานไหล่ทางหินคลุก และติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  รูปตัวยู หมู่ที่ ๕ | ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิด-เปิด คสล.เรียบร้อย และงานวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐\*๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อพัก และติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างให้เรียบร้อย | ๓๗๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๙ | ขนาดร่องรางระบายน้ำกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาปิด-เปิด คสล.เรียบร้อย | ๙๙,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

๒.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม

๒.๒ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่

๒.๓ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองต่างๆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตร | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**

**แนวทางการพัฒนา**

๓.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก

๓.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยส่งเสริมสนับสนุนตำรวจบ้าน/ อปพร.ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ | ๖๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | การสนับสนุนศูนย์ อปพร.  อบต.เกษมทรัพย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ เช่น การประชุม เบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์การฝึกอบรม การฝึกทบทวน เป็นต้น | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | การสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม วัสดุอุปกรณ์ หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นต้น | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | การจัดทำป้ายบอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกสถานที่สำคัญภายในตำบลเกษมทรัพย์และพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่างๆ ภายในพื้นที่ตำบลเกษมทรัพย์ | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

**แนวทางการพัฒนา**

๔.๑ จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๔.๒ ประสานงามสามพี่น้องท้องถิ่น (อบต.เทศบาล.อบจ.) และร่วมมือกับส่วนราชการส่วนภูมิภาค

๔.๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๔.๔ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

๔.๕ จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นรากฐานในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๖ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตามโครงการช่วยเหลือตามภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอ  ปักธงชัย | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | อุดหนุนกิ่งกาชาดจังหวัดนครราชสีมา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา | ๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง | ๕๙,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน กิจกรรมต่างๆ ตาม โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนต่างๆ  เป็นต้น | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๖ | ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบาย  แห่งรัฐ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ข้อสั่งการให้ดำเนินการจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี จังหวัด อำเภอ เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต จำนวน ๒ หลัง | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว | ๑๘,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนังพิง  จำนวน ๑๐๐ ตัว | ๑๘,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ขนาด ๓ ที่นั่ง จำนวน ๖ ตัว | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๑ | ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๒ | ค่าจัดซื้อม่านปรับแสง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านปรับแสงเพื่อติดตั้งหน้าต่าง ขนาด ๑.๘๐\*๑.๗๐ เมตร จำนวน ๖ ช่อง | ๓๖,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๓ | ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด ๑๖ ล้าน พิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๔ | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง | ๑๔,๖๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๕ | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multofunction | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Inkject จำนวน ๒ เครื่อง | ๑๕,๒๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑๖ | จัดซื้อผ้าใบเต้นท์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบเต้นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒ เมตร | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๗ | จัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน จำนวน ๓ ชุด | ๙,๖๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๘ | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ  ปักธงชัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๙ | อุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอำเภอ  ปักธงชัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธีอำเภอปักธงชัย ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ  ปักธงชัย | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๐ | การจัดทำแผนพัฒนาสามปี | เพื่อจ่ายเป็นการจัดทำแผนพัฒนาสามปี | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๑ | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๒ | การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าระวางที่ดิน ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน  เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๓ | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  จำนวน ๑ เครื่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๙,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๔ | ติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๔ | ติดตั้งเครื่องขยาย AC-DC ขนาด ๖๕๐ w. ชุดปากฮอร์นกลม ขนาด ๑๕ นิ้ว พร้อมยูนิต  ๑๕๐ w.จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมเดินสายด๊อปวาย รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร ติดตั้งพร้อมทดสอบให้เรียบร้อย | ๙๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๕ | จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด ๑๖ ล้านพิกเซล จำนวน ๑ เครื่อง | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒๖ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง | ๙,๙๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๒๗ | การวางและจัดทำผังเมือง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางผังเมือง การปรับปรุงผังเมือง การวางผังชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานผังเมือง เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนโยธา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

๕.๑ ส่งเสริมให้จัดพระสงค์เป็นศูนย์ส่งเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น

๕.๒ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการเยาวชนเกษมทรัพย์  รักท้องถิ่น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนท้องถิ่น | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี | ๖๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | การจัดงานเทศกาลผ้าไหม  ที่โคราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราชร่วมกับส่วนราชการ องค์กร | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | การจัดงานประเพณีสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | การจัดงานประเพณีลอยแพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยแพ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | การจัดงานเส้นทางทำบุญ ๙ วัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเส้นทางทำบุญ ๙ วัด | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๗ | การจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจัดกิจกรรมถวายสักการะพระปิยะมหาราช | ๒,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  ๕ ธันวามหาราช | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**แนวทางการพัฒนา**

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

๖.๒ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๔๒ คนๆละ ๒๐ บาท  จำนวน ๒๘๐ วัน | ๒๓๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | อาหารเสริมนม ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง เป็นเวลา ๒๖๐ วัน | ๓๕๒,๐๘๒ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | อาหารเสริมนม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ จำนวน ๔๒ คน เป็นเวลา ๒๘๐ วัน  เป็นเงิน ๗๙,๔๖๕ บาท ตามรายละเอียด | ๗๙,๔๖๕ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | เครื่องปรับอากาศประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง | ๗๔,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โทรทัศน์พร้อมเครื่องเล่น DVD | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สีประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด ๔๐ นิ้ว | ๑๗,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | เครื่องเล่น DVD | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD | ๔,๗๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๗ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง | ๔,๓๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๘ | เครื่องเล่นสนาม | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ชุด | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๙ | ก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กมีก๊อกน้ำ จำนวน ๑๐ จุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่แปรงฟันศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน ๑๐ ชุด | ๓๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๐ | ก่อสร้างผนังกระจกกั้นห้องโครงคร่าวอะลูมิเนียม | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกระจกกั้นห้องโครงคร่าวอะลูมิเนียม | ๗๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๑๑ | ค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. | ๘๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ**

**แนวทางการพัฒนา**

๗.๑ ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ

๗.๒ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | การสนับสนุนการออกกำลังกาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เช่น แอโรบิคเพื่อสุขภาพ กิจกรรม to be number one เป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน | ๑๐๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**แนวทางการพัฒนา**

๘.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี

๘.๒ จัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

๘.๓ จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี (การคุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ-ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชนอนามัยโรงเรียน)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไปปัญหาพิษสุนัขบ้า เช่น การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ การทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น | ๔๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๓ | การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก เช่น การรณรงค์ การอบรมให้ความรู้ การฉีดพ่นหมอกควัน การใช้ทรายอะเบทเป็นต้น | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน เช่นการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข ฐาน การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จำนวน ๙ หมู่บ้านๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท | ๑๓๕,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แนวทางการพัฒนา**

๙.๑ ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์

๙.๒ รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียว | เพื่อจ่ายเป็นค่าการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๐.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๐.๑ ประสานงานโครงข่ายการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงวัฒนธรรม/เชิงเกษตร/เชิงสมุนไพร (สปาสมุนไพร)

๑๐.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น งานบวงศรวงย่าโม งานผ้าไหมปักธงชัยฯลฯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | การจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในงานบวงสรวงท้าว  สุรนารี (องค์จำลอง) | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๑.๑ การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน เช่น การประชุมสภา โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๒ | การจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล  เกษมทรัพย์ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๔ | การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ | ๒๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | การส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีแม่บ้าน เช่น การป้องกัน | ๓๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ | ๑๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**๑๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม**

**แนวทางการพัฒนา**

๑๒.๑ การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ เอกชน หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการ

๑๒.๒ ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก

๑๒.๓ สนับสนุนและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๕๘ | | | พ.ศ.๒๕๕๙ | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ | ๕๐,๐๐๐ | อบต.เกษมทรัพย์ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ส่วนที่ ๒**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**